Codenergy 프로젝트

단계(일자)별 연구·개발 일지

코딩테스트, 지식에서 스킬로

대상 기간: 2026-04-26 ~ 2026-05-16

총 3 단계 / 9 일 / 53 커밋 분석

작성일: 2026-05-16  ·  레이아웃: A4 가로

# 1. 프로젝트 개요

Codenergy 는 한국어 기반의 코딩테스트 주도 개인화 학습 플랫폼이다. 사용자가 코딩테스트를 응시하면 결과로부터 취약한 개념을 식별하고, 이에 맞춰 학습 콘텐츠를 제공한다. 즉 코딩테스트는 최종 산출물이 아니라 학습 진입 신호다.

## 기술 스택

- 프런트엔드: Vite 멀티페이지(바닐라 JS, 프레임워크/라우터 없음) — 각 .html 이 자체 엔트리

- 백엔드: Express 4 + node:sqlite (Node ≥ 22.5) + bcryptjs + nodemailer

- 코드 채점: Judge0 (RapidAPI) — 무료 티어 ~50 회/일, 모의 모드 폴백 지원

- E2E 테스트: Playwright (5174 포트, mock judge0 환경)

## 문서 구성

- Phase 1 — 첫날: 프런트엔드 초안 (정적 페이지 골격 일괄 투입)

- Phase 2 — 둘째날: Vite 기반 프런트엔드 보강 (페이지 단위 동작·스타일 완성)

- Phase 3 — 그 후: 백엔드 중심 (학습 인프라·강의·Trail 콘텐츠)

## 자료 출처

본 일지는 git 커밋 기록을 1차 자료로 사용해 정리했다. 커밋 메시지가 자리표시자(예: 'ㅇㅇ', 'dd')인 경우 변경 파일 수·라인 수·관련 디렉터리를 근거로 작업 내용을 추정해 함께 기록했다.

# 2. 단계(일자)별 연구일지

# Phase 1 — 첫날: 프런트엔드 초안

정적 HTML + 페이지 골격을 일괄 투입

기간: 2026-04-26 ~ 2026-05-06

## 단계 서사

리포지터리 초기화와 함께 프런트엔드의 골격을 일괄 투입한 단계. 2026-04-26 첫 커밋과 backend/ 디렉터리 분리로 "프런트엔드 + Express 백엔드" 구조를 확정했고, 2026-05-06 에는 207개 파일 / 약 20만 줄을 단일 커밋으로 투입하면서 landing, pricing, survey, results, 테스트 플로우 페이지군(test-login → test-result), 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js) 등 페이지 단위의 초안이 모두 들어왔다. 이 시점의 페이지는 정적 HTML 위주이며, 추후 단계에서 점차 동작이 채워진다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 | 변경 규모 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-26 | 2 | — | Git 저장소 초기 생성 및 기본 구조 확립 / backend/ 디렉터리 신설 — 프런트엔드와 API 서버를 분리하는 모노레포 구조 결정 |
| 2026-05-06 | 1 | 207 파일 / +200,609 | Vite 멀티페이지 골격 (각 .html 이 별도 엔트리) / 랜딩/요금제/설문/결과 페이지 + 테스트 플로우 6단계 페이지 초안 / 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js) 초기 형태 — Judge0 클라이언트 mock-mode 포함 |

## 2026-04-26 — 프로젝트 초기화 + 백엔드 디렉터리 분리

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8ba380c | 303jiwan | Initial commit | +1, 1 파일 |
| 3a13167 | 303jiwan | Add backend directory | +1, 1 파일 |

### 하이라이트

- Git 저장소 초기 생성 및 기본 구조 확립

- backend/ 디렉터리 신설 — 프런트엔드와 API 서버를 분리하는 모노레포 구조 결정

### 메모

이 한 줄의 결정이 이후 백엔드 라우터 분리·DB 격리·CORS 정책 모두의 출발점이 됨.

## 2026-05-06 — 프런트엔드 위주 초기 코드 일괄 투입 (207 파일 / +200,609)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5054247 | goatjoatgoat | 초기 코드 투입 | +200,609, 207 파일 |

### 하이라이트

- Vite 멀티페이지 골격 (각 .html 이 별도 엔트리)

- 랜딩/요금제/설문/결과 페이지 + 테스트 플로우 6단계 페이지 초안

- 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js) 초기 형태 — Judge0 클라이언트 mock-mode 포함

- 테스트 문제 풀(test-problems.js) 자료 구조 도입

### 메모

한 커밋 안에 너무 큰 덤프가 들어와 추적성이 약한 시점. 다음 단계에서 페이지 단위로 점진적인 분리·리팩토링이 시작됨.

# Phase 2 — 둘째날: Vite 기반 프런트엔드 보강

페이지 단위 동작·스타일 다듬기 + 빌드 산출물(dist) 갱신

기간: 2026-05-07 ~ 2026-05-10

## 단계 서사

Vite 멀티페이지를 본격적으로 보강한 단계. 각 .html 엔트리의 동작과 스타일을 페이지 단위로 채우고, 자원(이미지/CSS) 을 정리하며, 다중 페이지 동시 작업으로 단일 일자 변경량이 1만 줄 단위로 늘어났다. 후반에는 원격 머지에서 image.png 충돌을 해결하면서 dist/ 산출물도 함께 정리한다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 | 변경 규모 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-07 | 2 | +1,572 줄 | 10개 페이지에 걸친 동작/스타일 보강 / 폴더 정리를 위한 파일 이동·리네이밍 |
| 2026-05-08 | 1 | +878 줄 | 5개 페이지 단위로 동작/스타일 보강 |
| 2026-05-09 | 7 | 7 커밋 / ~15,398 줄 | 다중 페이지(40+ 파일) 동시 보강 / 공통 자원(이미지/스타일) 정리·추가 / dist 빌드 산출물 갱신 |
| 2026-05-10 | 2 | — | 이미지 자원 머지 충돌 해소 / 병합 후속 대규모 add/delete (자원 일관성 회복) |

## 2026-05-07 — 페이지 보강 (+1,572 줄)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| c604e55 | goatjoatgoat | 페이지 보강 | +1,572, 10 파일 |
| fe28871 | goatjoatgoat | 파일 이동/리네이밍 | 이름 변경 |

### 하이라이트

- 10개 페이지에 걸친 동작/스타일 보강

- 폴더 정리를 위한 파일 이동·리네이밍

## 2026-05-08 — 페이지/스타일 다듬기 (+878 줄)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| e2942bb | 303jiwan | 페이지 다듬기 | +878, 5 파일 |

### 하이라이트

- 5개 페이지 단위로 동작/스타일 보강

## 2026-05-09 — 집중 개발 — 다중 페이지 동시 진행 (7 커밋 / ~15,398 줄)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89d347f | goatjoatgoat | 기능 보강 (1) | +3,126, 18 파일 |
| 7561cf2 | goatjoatgoat | 파일 이동/정리 | 이름 변경 |
| 0b583e5 | goatjoatgoat | 기능 보강 (2) | +593, 2 파일 |
| 84d6b17 | goatjoatgoat | 대규모 기능 보강 | +5,880, 44 파일 |
| 0ff58c2 | goatjoatgoat | 자원/페이지 정리 | +801, 27 파일 |
| 196c914 | goatjoatgoat | 단일 모듈 보강 | +112, 1 파일 |
| dd9c266 | goatjoatgoat | 전체 자원 갱신 | +4,886, 75 파일 |

### 하이라이트

- 다중 페이지(40+ 파일) 동시 보강

- 공통 자원(이미지/스타일) 정리·추가

- dist 빌드 산출물 갱신

### 메모

단일 일자 변경량 최상위급. 추후 분리 커밋 컨벤션이 필요한 시점.

## 2026-05-10 — 원격 머지 + image.png 충돌 해결

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 571a102 | goatjoatgoat | Merge origin/main: resolve image.png deletion | merge |
| 075f5d9 | goatjoatgoat | 머지 후속 정리 | +3,873 / -2,005, 55 파일 |

### 하이라이트

- 이미지 자원 머지 충돌 해소

- 병합 후속 대규모 add/delete (자원 일관성 회복)

### 메모

다른 협업자 작업과 결합되는 시점.

# Phase 3 — 그 후: 백엔드 중심

Express + node:sqlite 라우터 통합, 학습 인프라·Trail 콘텐츠 구축

기간: 2026-05-14 ~ 2026-05-16

## 단계 서사

프런트엔드 골격이 안정된 뒤 백엔드 중심으로 무게가 옮겨가는 단계. 2026-05-15 에는 한 커밋에 90 파일 / 16,684 줄이 들어오면서 백엔드 라우터·DB·페이지 통합이 함께 진행되고, 2026-05-16 에는 0단계 학습 인프라(서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격), Trail 0 / Trail 1 콘텐츠, 강의 페이지(썸네일/조회수/카테고리/삭제 UI), 회원가입 모달 통합 + Trail 육각형 UI, db.js 머지 충돌 해결, codex 리뷰 P1+P2 반영까지 한 사이클이 정돈된다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 | 변경 규모 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-14 | 2 | +1,169 줄 | 백엔드/프런트엔드 접점 다듬기 |
| 2026-05-15 | 4 | 90 파일 / +16,684 줄 | 단일 PR 단위의 대규모 백엔드/프런트엔드 통합 / 후속 미세 조정 3건 |
| 2026-05-16 | 32 | — | 0단계 학습 인프라: 서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격 (77 파일 / +2,620) / Trail 0 콘텐츠: 8개 레슨(출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름 / Trail 1 콘텐츠: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 = 14 레슨 / 28 문제 |

## 2026-05-14 — 기능 다듬기 (+1,169 줄)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0916818 | goatjoatgoat | 기능 다듬기 (1) | +1,068, 18 파일 |
| 9dccebf | goatjoatgoat | 기능 다듬기 (2) | +101, 3 파일 |

### 하이라이트

- 백엔드/프런트엔드 접점 다듬기

## 2026-05-15 — 대형 통합 (90 파일 / +16,684 줄)

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4e07086 | 303jiwan | 대형 통합 | +16,684, 90 파일 |
| 87ccc5f | 303jiwan | 후속 정리 (1) | 정리 |
| 357d02d | 303jiwan | 마이크로 픽스 | +3 / -3 |
| 3813364 | 303jiwan | 후속 정리 (2) | +65 / -59, 1 파일 |

### 하이라이트

- 단일 PR 단위의 대규모 백엔드/프런트엔드 통합

- 후속 미세 조정 3건

### 메모

단일 일자 변경량 최고. 본격적인 백엔드 기능군 도입.

## 2026-05-16 — 트레일/학습 인프라/강의 시스템 완성 + codex 리뷰 반영

### 커밋

| 해시 | 작성자 | 메시지 | 변경 통계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8144724 | 303jiwan | 준비 작업 | +91, 3 파일 |
| 7221fdd | goatjoatgoat | 대규모 통합 (1) | +6,419, 47 파일 |
| 65dcdfe | goatjoatgoat | Merge branch 'main' | merge |
| f7d8268 | goatjoatgoat | 대규모 통합 (2) | +4,309, 39 파일 |
| 7c521f7 | goatjoatgoat | 대규모 통합 (3) | +4,746, 11 파일 |
| 4eb03a1 | 303jiwan | 보강 작업 | +302, 6 파일 |
| 30a1de7 | goatjoatgoat | 콘텐츠 추가 | +1,440, 2 파일 |
| e3bbd30 | goatjoatgoat | 마이크로 픽스 | +73 / -29 |
| c2ada58 | goatjoatgoat | 단일 파일 대량 추가 | +1,434, 1 파일 |
| eda43e9 | 303jiwan | 보강 작업 | +46, 1 파일 |
| 0a7fe6a | goatjoatgoat | 대규모 통합 (4) | +1,938, 7 파일 |
| f92d1dc | 303jiwan | Merge PR #1 from 303jiwan/jiwan | merge |
| bcfac99 | 303jiwan | 통합 작업 | +837, 21 파일 |
| 08db9d2 | 303jiwan | 정리/삭제 | +3 / -150 |
| bd7408a | goatjoatgoat | 강의 페이지 + 후기 제거 + 11개 페이지 nav 강의 링크 | +1,658 / -306, 54 파일 |
| 379d862 | goatjoatgoat | 강의 페이지에 본인 업로드 삭제 버튼 추가 | +190 / -91, 31 파일 |
| b9abf52 | goatjoatgoat | backend: uploads/, data/, .env 를 .gitignore 에 추가 | +10 / -2 |
| b2a2195 | goatjoatgoat | 강의 썸네일/조회수/카테고리 추가 | +1,732 / -51, 46 파일 |
| 50b26e1 | goatjoatgoat | 강의: 빌드 산출물 갱신 | +114 / -1,333, 50 파일 |
| 3d2875d | goatjoatgoat | 후속 정리 | +86 / -46 |
| a006425 | goatjoatgoat | Merge origin/main: db.js 충돌 해결 (lectures+surveys + email_auth_codes) | merge |
| f5b1b8d | goatjoatgoat | trail 육각형 선택 UI + 회원가입 모달 입력창 통합 | +375 / -146, 34 파일 |
| d4d7202 | goatjoatgoat | 정리 | +0 / -0 |
| 2f3ed6c | goatjoatgoat | 0단계: 코딩 학습 인프라 (서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격) | +2,620 / -95, 77 파일 |
| c554f08 | goatjoatgoat | Trail 0 콘텐츠: 8개 레슨 (출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름 | +355, 3 파일 |
| 4763912 | goatjoatgoat | Trail 1 콘텐츠: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 (14 레슨 / 28 문제) | +562, 3 파일 |
| 6091cb5 | goatjoatgoat | 머지 Trail 0 콘텐츠 (8 레슨, 16 문제) | merge |
| 62c8ea5 | goatjoatgoat | 머지 Trail 1 콘텐츠 (14 레슨, 28 문제) | merge |
| b4fd594 | goatjoatgoat | 2단계 통합: trail.js Trail 1 Ch2 노드 6개로 확장 + dist 리빌드 | +122 / -29, 8 파일 |
| b9d3a41 | goatjoatgoat | fix: codex review P1+P2 후속 수정 | +19 / -20, 2 파일 |
| 3cb0218 | 303jiwan | 추가 보강 | +341 / -66, 25 파일 |
| d8c543d | 303jiwan | 마이크로 픽스 | +12 / -2, 2 파일 |

### 하이라이트

- 0단계 학습 인프라: 서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격 (77 파일 / +2,620)

- Trail 0 콘텐츠: 8개 레슨(출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름

- Trail 1 콘텐츠: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 = 14 레슨 / 28 문제

- trail.js Trail 1 Ch2 노드 6개 확장 + dist 리빌드

- 강의 페이지(썸네일·조회수·카테고리·본인 업로드 삭제 UI) + 11개 페이지 nav 강의 링크

- 회원가입 모달 입력창 통합 + Trail 육각형 선택 UI

- db.js 머지 충돌 해결 (lectures + surveys + email_auth_codes)

- backend uploads/, data/, .env 를 .gitignore 등록 (보안/저장공간 정리)

- codex review P1+P2 후속 수정 적용

### 메모

"코딩테스트 → 학습" 루프의 학습 측 콘텐츠(Trail) 와 입출력 페이지(강의/회원가입) 가 한 번에 정돈된 날. 다만 자리표시자 커밋 메시지가 다수라 차후 리베이스/스쿼시 검토 권장.

# 3. 종합 회고

## 관찰

- 작업이 큰 덩어리로 들어오는 패턴 — 2026-05-06, 05-09, 05-15, 05-16 단일 일자에 변경의 대부분이 집중.

- Phase 가 진행될수록 작업의 무게가 "정적 페이지 → Vite 통합 → 백엔드 라우터·DB" 로 이동.

- 커밋 메시지의 상당수가 자리표시자라 추적성이 약함 — 본 일지에서는 변경 규모/디렉터리로 추정 보강.

- Trail 0/1 콘텐츠 총 14 레슨 / 28 문제가 한 사이클 안에 정돈되어 첫 학습 루프 검증이 가능한 상태가 됨.

## 앞으로의 과제

- 커밋 메시지 컨벤션 도입 (예: type(scope): subject)

- 큰 커밋의 분할(테마/모듈 단위) — PR 리뷰 효율 개선

- Trail 2 이후 콘텐츠 확장 시, 문법 학습 모듈과의 문제 풀 공유 구조 명세화

- Judge0 무료 티어 한계(50 회/일) 를 고려한 배치/캐싱 정책 문서화

- backend uploads/, data/ 의 운영 백업 정책 수립 (.gitignore 에 등록된 만큼 별도 관리 필요)