정보영재원 연구일지

Codenergy 프로젝트

C언어를 게임처럼 — 아바타·트레일 기반 코딩 학습 웹

코딩테스트, 지식에서 스킬로

연구자

이지완  ·  하준호

대상 기간: 2026-04-26 ~ 2026-05-16

총 3 단계 / 9 일 / 53 커밋 분석

작성일: 2026-05-16  ·  레이아웃: A4 가로

# 1. 연구 개요

## 연구 주제

C언어를 처음 배우는 학습자가 "지루한 문법 암기" 가 아니라 "게임을 클리어하듯" 단계를 올리며 배울 수 있도록, 아바타·트레일·진행률 게이지를 가진 풀스택 코딩 학습 웹 Codenergy 를 직접 설계·구현한다. 코딩테스트는 최종 산출물이 아니라 학습 진입 신호로 사용한다(설문 결과 → 난이도 게이팅 → 취약 개념 식별 → 맞춤 학습).

## 연구 동기

- C언어 입문자가 흔히 "문법은 알지만 손이 안 움직인다" 라는 벽에 부딪히는 점에서 출발.

- 게임의 단계 상승·꾸미기 요소(레벨·아바타·획득 보상) 가 동기 유발에 효과적이라는 점을 학습 도메인에 옮긴다.

- 기존 강의·문제풀이 도구는 "콘텐츠" 중심이라 학습자의 현재 상태를 모른다. 우리는 "코딩테스트"를 진단 도구로 결합한다.

## 연구자

- 이지완 — 프런트엔드 페이지·UI 컴포넌트, 회원가입 모달, 강의 페이지 기능

- 하준호 — Vite 멀티페이지 구조, 트레일/아바타/학습 인프라(백엔드 catalog + learn API), Trail 0/1 콘텐츠

두 사람이 GitHub 저장소를 공동 운영하며 PR/머지·코드 리뷰로 협업했다.

## 기술 스택

- 프런트엔드: Vite 멀티페이지 (바닐라 JS, 프레임워크/라우터 없음) — 각 .html 이 자체 엔트리, 18개 페이지

- 백엔드: Express 4 + node:sqlite (Node ≥ 22.5) + bcryptjs + nodemailer

- 코드 채점: Judge0 (RapidAPI) — 무료 티어 ~50 회/일, mock 모드 폴백 지원

- E2E 테스트: Playwright (5174 포트, mock judge0 환경)

- DB: SQLite (WAL 모드, 외래키 ON) — users / sessions / test_progress / test_answers / lectures / surveys / email_auth_codes / lesson_progress / lesson_attempts

## 문서 구성

- 1장 연구 개요 / 2장 영재성 평가 기준 매핑 / 3장 코딩 산출물 / 4장 단계(일자)별 연구일지 / 5장 종합 회고

# 2. 영재성 평가 기준 매핑

정보영재교육 분야에서 일반적으로 사용되는 영재성 평가 5축에 본 연구의 산출과 과정을 매핑했다.

| 영재성 축 | 이 프로젝트에서의 근거 | 확인 가능한 산출물 (코드/페이지/커밋) |
| --- | --- | --- |
| 창의성 | ①"코딩테스트 = 학습 진입 신호" 라는 발상으로 진단과 학습을 한 루프로 묶었다. ②"단계 상승 + 꾸미기" 라는 게임 요소를 학습에 결합 — 7색 트레일·육각형 노드·아바타 커스터마이즈로 동기를 유발한다. | trail.html / trail.js(7색·육각형 노드 UI) · avatar.html / avatar/character.js / outfits.js(6 스킨톤 + hat/glasses/earrings + 5 배경) · codetrails.html(4상태 진행률 게이지) · 슬로건 "코딩테스트, 지식에서 스킬로" |
| 문제해결력 | ①Judge0 무료 50/일 한계 → mock 폴백 + ungraded 분리로 "연습은 가능하되 진도는 실제 채점에만" 으로 해결. ②진행률 게이지를 unauthenticated / loading / error / ok 4상태로 분리해 "비로그인 0%"와 "로그인했는데 0%" 의 의미 충돌을 제거. ③원격 머지 시 db.js 충돌(lectures + surveys + email_auth_codes 동시 변경)을 수기 해결. | judge.js (mock-mode 폴백) · codetrails.js (4상태 게이지) · db.js merge resolve 커밋 · codex review P1+P2 후속 수정 커밋 |
| 산출물의 우수성 | ①21일 만에 풀스택 웹 한 사이클(인증·테스트·학습·강의·아바타) 완성. ②백엔드는 prepared statement / bcrypt / httpOnly 쿠키 / CORS 화이트리스트 등 보안 기본을 갖춤. ③프런트엔드는 18 HTML / 19 JS 모듈로 분리되어 페이지별로 독립 동작. | auth.js 6 엔드포인트 · test.js 4 엔드포인트 · learn.js 3 엔드포인트 · 18 HTML 페이지 · Trail 0 8 레슨 + Trail 1 14 레슨 = 22 레슨 / 44 문제 |
| 자기주도성 | ①프레임워크 없는 바닐라 JS + 자체 멀티페이지 구조를 직접 설계 — 외부 보일러플레이트에 의존하지 않음. ②codex 리뷰의 P1·P2 지적사항을 스스로 식별·반영. ③한국어 UI 를 "기본" 으로 두고 한·영 i18n 토글까지 자체 구축. | vite.config.js (직접 작성한 18 엔트리 매핑) · main.js (tilt 효과·i18n) · codex P1+P2 반영 커밋 |
| 협업·소통 | ①이지완·하준호가 같은 저장소를 공동 운영하며 PR/머지로 작업을 합쳤다. ②다른 브랜치의 작업을 머지하면서 db.js·image.png 등 자원 충돌을 협력해 해결. ③커밋·디렉터리 단위로 작업을 나눠 동시 진행. | PR #1 (jiwan → main) · 다수의 Merge 커밋 · 공동 작업자 git log 기준 52 커밋 협업 |

# 3. 코딩 산출물 (직접 구현한 것)

실제로 작성·동작하는 웹의 구성 요소를 영역별로 정리한다. 항목 수치는 2026-05-16 기준.

## 3.1 게임화 학습 핵심: 트레일 & 아바타

| 영역 | 페이지 / 모듈 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- |
| 트레일 UI | trail.html · trail.js · codetrails.html · codetrails.js | 7개 트레일(0~6) · 7색 테마(green/yellow/orange/red/blue/purple/dark) · 육각형 노드 선택 UI · 좌측 챕터 트리 + 우측 갭체크 + Lesson 표 + CTA · 4상태 진행률 게이지(unauth/loading/error/ok) |
| 트레일 콘텐츠 | lesson-data.js (표시) + backend/src/lesson-catalog.js (검증) | Trail 0: Ch1 기본 4 + Ch2 입출력 4 = 8 레슨 / 16 문제 · Trail 1: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 = 14 레슨 / 28 문제 · 총 22 레슨 / 44 문제 |
| 아바타 시스템 | avatar.html · avatar.js · avatar/character.js · avatar/outfits.js · avatar/avatar.css | 320×480 SVG 캐릭터 · 6 스킨톤(가장 밝은~가장 어두운) · 12계층 z-order(배경→그림자→다리→몸통→하의→팔→상의→머리→귀걸이→머리카락→얼굴→안경→모자) · 5 배경(default/sky/sunset/mint/lavender) |
| 진행률 게이지 | codetrails.js | AR 리뷰 피드백 기반 4상태 분리: ①unauthenticated → "로그인하면 진도 기록" 배지 ②loading → 스켈레톤 펄스 ③error → 마지막 캐시값 + 재시도 ④ok → 트레일 색상 + 실제 % · localStorage 캐시 키 codenergy:learn:progress:v1 |

## 3.2 코딩테스트 플로우 (진단 도구)

| 단계 | 페이지 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | test-login.html / test-login.js | 이메일로 결과 받기 옵션, 로그인/비로그인 모두 진입 가능 |
| 2 | test-intro.html / test-intro.js | 테스트 안내, sessionStorage codenergy:test:* 초기화 |
| 3 | test-concepts.html / test-concepts.js | 사전 개념 체크 |
| 4 | test-gauge.html / test-gauge.js | 현재 실력 게이지 + 설문 level 저장(none/basic/intermediate/advanced) |
| 5 | test-problem.html / test-problem.js | C 코드 에디터 + Judge0 채점. 난이도 게이팅: easy(전원) / medium(intermediate+) / killer(advanced) |
| 6 | test-result.html / test-result.js | 결과 시각화 + 취약 개념 추출 |

문제 풀: test-problems.js — 5문제 / 문제당 10분(TIME_PER_PROBLEM_MS = 10×60×1000). easy 는 단일 정수 입력 + JS 참조 함수 expected(A), medium 은 다중 입력, killer 는 시뮬레이션 문제(testCases 하드코딩).

## 3.3 백엔드 API

| 메서드 | 경로 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/signup | 회원가입 + 자동 로그인 | bcrypt 10 rounds, 409 중복 |
| POST | /api/login | 로그인 | 401 on bad creds |
| POST | /api/logout | 로그아웃 | 세션 + 쿠키 삭제 |
| GET | /api/me | 현재 사용자 | 401 if unauth |
| POST | /api/find-username | 아이디 찾기 (이메일 전송) | always 200 (no enumeration) |
| POST | /api/forgot-password | 임시 비밀번호 발급 + 이메일 | always 200 |
| POST | /api/test/progress | 테스트 진행률 upsert | auth required |
| POST | /api/test/answer | 답안 제출 저장 | verdict 같이 저장 |
| GET | /api/test/state | 내 진행 상태 조회 | {progress, answers[]} |
| POST | /api/test/email-sample | 로그인 화면의 이메일 캡처 | public |
| GET | /api/learn/progress | 트레일별 진도 | 401 if unauth |
| GET | /api/learn/lesson/:id | 레슨 잠금/다음 레슨 | 서버 catalog 진실의 원천 |
| POST | /api/learn/submit | 레슨 채점 (트랜잭션) | 422 멤버십 / 423 잠금 / mock=ungraded |

## 3.4 강의 시스템 + 부가 페이지

- lectures.html — 강의 페이지(썸네일·조회수·카테고리), 본인 업로드 삭제 버튼, 11개 페이지 nav 에 강의 링크 일괄 등록

- admin.html / analytics.html — 운영/분석 페이지

- components-demo.html — 공통 컴포넌트 데모

- i18n: 한국어(기본) ↔ English 토글(lang-menu) — 모든 페이지의 data-i18n 키로 일관 처리

- UX: tilt 효과(data-tilt 속성만 붙이면 mousemove 로 rotateX/rotateY ±14° 자동 적용)

# 4. 단계(일자)별 연구일지

# Phase 1 — 첫날: 프런트엔드 초안

정적 HTML + 페이지 골격을 일괄 투입

기간: 2026-04-26 ~ 2026-05-06

## 단계 서사

리포지터리 초기화와 함께 프런트엔드의 골격을 일괄 투입한 단계. 2026-04-26 첫 커밋과 backend/ 디렉터리 분리로 "프런트엔드 + Express 백엔드" 구조를 확정했고, 2026-05-06 에는 18개 페이지 HTML 과 공유 모듈을 단일 커밋으로 일괄 투입했다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 수 | 그날 추가된 기능 |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-26 | 2 | Git 저장소 초기 생성 및 기본 구조 확립 / backend/ 디렉터리 신설 — 프런트엔드와 API 서버를 분리하는 모노레포 구조 결정 |
| 2026-05-06 | 1 | Vite 멀티페이지 골격 (각 .html 이 별도 엔트리) / 랜딩/요금제/설문/결과 페이지 + 테스트 플로우 6단계 페이지 초안 / 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js) 초기 형태 — Judge0 클라이언트 mock-mode 포함 / 테스트 문제 풀(test-problems.js) 자료 구조 도입 |

## 2026-04-26 — 프로젝트 초기화 + 백엔드 디렉터리 분리

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 이지완 | Initial commit |
| 이지완 | Add backend directory — 프런트/백엔드 분리 구조 결정 |

### 하이라이트

- Git 저장소 초기 생성 및 기본 구조 확립

- backend/ 디렉터리 신설 — 프런트엔드와 API 서버를 분리하는 모노레포 구조 결정

### 메모

이 한 줄의 결정이 이후 백엔드 라우터 분리·DB 격리·CORS 정책 모두의 출발점이 됨.

### 다음에 할 일 — 구상

- Vite 멀티페이지 골격을 잡고 18개 페이지 HTML(랜딩/요금제/설문/결과/테스트 6단계 등) 초안을 일괄 투입한다.

- 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js)을 만들어 페이지별 공통 동작을 한 곳에 모은다.

- Express 서버 진입점·CORS 화이트리스트·세션 쿠키 구조 등 백엔드 골격을 함께 잡는다.

## 2026-05-06 — 프런트엔드 위주 초기 코드 일괄 투입

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 하준호 | Vite 멀티페이지 골격 + 18개 페이지 HTML 일괄 투입 (랜딩/요금제/설문/결과/테스트 6단계 등) |

### 하이라이트

- Vite 멀티페이지 골격 (각 .html 이 별도 엔트리)

- 랜딩/요금제/설문/결과 페이지 + 테스트 플로우 6단계 페이지 초안

- 공유 모듈(main.js, style.css, judge.js) 초기 형태 — Judge0 클라이언트 mock-mode 포함

- 테스트 문제 풀(test-problems.js) 자료 구조 도입

### 메모

한 커밋 안에 큰 덤프가 들어와 추적성이 약한 시점. 다음 단계에서 페이지 단위로 분리 시작.

### 다음에 할 일 — 구상

- 다음 날부터 페이지 단위로 동작·스타일을 분리해서 채워 넣는다.

- Judge0 mock-mode 동작을 확인하고, 실 API 키가 없는 환경에서도 흐름이 끊기지 않도록 폴백을 검증한다.

- sessionStorage 키 네이밍(codenergy:test:*) 컨벤션을 정리해 페이지 간 상태가 충돌하지 않게 한다.

- 큰 덤프 커밋을 페이지/모듈 단위로 분할 커밋하는 컨벤션을 도입한다.

# Phase 2 — 둘째날: Vite 기반 프런트엔드 보강

페이지 단위 동작·스타일 다듬기 + 빌드 산출물(dist) 갱신

기간: 2026-05-07 ~ 2026-05-10

## 단계 서사

Vite 멀티페이지를 본격적으로 보강한 단계. 각 .html 엔트리의 동작과 스타일을 페이지 단위로 채우고, 자원(이미지/CSS) 을 정리하며, 다중 페이지 동시 작업을 진행했다. 후반에는 원격 머지에서 image.png 충돌을 해결하면서 dist/ 산출물도 함께 정리한다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 수 | 그날 추가된 기능 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-07 | 2 | 여러 페이지의 동작과 스타일 보강 / 폴더 정리를 위한 파일 이동·리네이밍 |
| 2026-05-08 | 1 | 페이지 단위로 동작·스타일 보강 |
| 2026-05-09 | 7 | 다중 페이지 동시 보강 / 공통 자원(이미지/스타일) 정리·추가 / dist 빌드 산출물 갱신 |
| 2026-05-10 | 2 | 이미지 자원 머지 충돌 해소 / 병합 후속 자원 일관성 회복 |

## 2026-05-07 — 프런트엔드 페이지 보강

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 하준호 | 여러 페이지의 동작/스타일 보강 |
| 하준호 | 폴더 정리 (파일 이동·리네이밍) |

### 하이라이트

- 여러 페이지의 동작과 스타일 보강

- 폴더 정리를 위한 파일 이동·리네이밍

### 다음에 할 일 — 구상

- 페이지 단위 보강을 이어 가되, 한 커밋 = 한 페이지 단위로 자르는 방향을 유지한다.

- 폴더 구조가 안정화되면 신규 페이지(아바타·트레일 등)를 추가할 자리만 미리 비워 둔다.

## 2026-05-08 — 페이지/스타일 다듬기

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 이지완 | 페이지 단위 동작/스타일 다듬기 |

### 하이라이트

- 페이지 단위로 동작·스타일 보강

### 다음에 할 일 — 구상

- 다음 날 다중 페이지 동시 작업으로 확장한다 — 공통 자원(이미지/스타일) 일관성 점검을 함께.

- 백엔드 라우터·세션 도입을 준비한다(현재는 프런트만 동작).

## 2026-05-09 — 집중 개발 — 다중 페이지 동시 진행

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 하준호 | 프런트엔드 다수 페이지 기능 보강 |
| 하준호 | 파일 정리·이동 |
| 하준호 | 단일 모듈 기능 보강 |
| 하준호 | 프런트엔드 다중 페이지 보강 |
| 하준호 | 공통 자원(이미지/스타일) 정리·추가 |
| 하준호 | 단일 모듈 보강 |
| 하준호 | 전체 자원 갱신 (이미지·스타일·페이지) |

### 하이라이트

- 다중 페이지 동시 보강

- 공통 자원(이미지/스타일) 정리·추가

- dist 빌드 산출물 갱신

### 메모

추후 분리 커밋 컨벤션 도입 필요한 시점.

### 다음에 할 일 — 구상

- 다음 작업일에 원격 브랜치와 머지하면서 image.png 등 자원 충돌을 정리한다.

- type(scope): subject 형태의 커밋 메시지 컨벤션을 합의·도입한다.

- 공통 자원(이미지/스타일)이 흩어지지 않게 디렉터리 규칙을 문서화한다.

## 2026-05-10 — 원격 머지 + image.png 충돌 해결

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 하준호 | Merge origin/main: image.png 삭제 충돌 해결 |
| 하준호 | 머지 후속 자원 정리 |

### 하이라이트

- 이미지 자원 머지 충돌 해소

- 병합 후속 자원 일관성 회복

### 메모

다른 협업자 작업과 결합되는 시점.

### 다음에 할 일 — 구상

- 이제 백엔드 데이터·통합 작업으로 무게중심을 옮긴다 — db.js·라우터 통합 준비.

- 협업 브랜치 간 충돌이 잦은 파일(db.js, style.css, image.png)을 식별해 작업 순서를 조율한다.

- 프런트엔드 dist/ 산출물은 빌드 직후 한 번에 커밋해 머지 비용을 줄인다.

# Phase 3 — 그 후: 백엔드 중심

Express + node:sqlite 라우터 통합, 학습 인프라·Trail 콘텐츠 구축

기간: 2026-05-14 ~ 2026-05-16

## 단계 서사

프런트엔드 골격이 안정된 뒤 백엔드 중심으로 무게가 옮겨가는 단계. 2026-05-15 에는 백엔드 라우터·DB·페이지 통합이 함께 진행되고, 2026-05-16 에는 0단계 학습 인프라(서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격), Trail 0/1 콘텐츠, 강의 페이지(썸네일/조회수/카테고리/삭제 UI), 회원가입 모달 + Trail 육각형 UI, db.js 머지 충돌 해결, codex 리뷰 P1+P2 반영까지 한 사이클이 정돈된다.

## 단계 요약

| 일자 | 커밋 수 | 그날 추가된 기능 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-14 | 2 | 백엔드/프런트엔드 접점 다듬기 |
| 2026-05-15 | 4 | 단일 PR 단위의 대규모 백엔드/프런트엔드 통합 / 본격적인 백엔드 기능군 도입 |
| 2026-05-16 | 32 | 0단계 학습 인프라: 서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격 / Trail 0 콘텐츠: 8개 레슨(출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름 / Trail 1 콘텐츠: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 = 14 레슨 / 28 문제 / trail.js Trail 1 Ch2 노드 6개 확장 + dist 리빌드 / 강의 페이지(썸네일·조회수·카테고리·본인 업로드 삭제 UI) + 11개 페이지 nav 강의 링크 / 회원가입 모달 입력창 통합 + Trail 육각형 선택 UI / db.js 머지 충돌 해결 (lectures + surveys + email_auth_codes) / backend uploads/, data/, .env 를 .gitignore 등록 (보안/저장공간 정리) / codex review P1+P2 후속 수정 적용 |

## 2026-05-14 — 백엔드/프런트엔드 접점 다듬기

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 하준호 | 백엔드/프런트 접점 모듈 다듬기 |
| 하준호 | 추가 다듬기 |

### 하이라이트

- 백엔드/프런트엔드 접점 다듬기

### 다음에 할 일 — 구상

- 다음 작업일에 단일 PR 단위의 대규모 백엔드·프런트 통합을 진행한다.

- 인증(/api/signup, /api/login, /api/me)과 세션 쿠키 흐름을 먼저 동작시킨 뒤 페이지에 연결한다.

## 2026-05-15 — 대형 통합 — 백엔드 기능군 도입

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 이지완 | 백엔드·프런트엔드 대형 통합 (인증/세션/페이지 라우팅) |
| 이지완 | 통합 후속 정리 |
| 이지완 | 마이크로 픽스 |
| 이지완 | 통합 후속 정리 |

### 하이라이트

- 단일 PR 단위의 대규모 백엔드/프런트엔드 통합

- 본격적인 백엔드 기능군 도입

### 다음에 할 일 — 구상

- 다음 작업일은 "학습 인프라" 일로 잡는다 — 서버 catalog + /api/learn API + lesson 페이지 골격.

- Trail 0 / Trail 1 콘텐츠 작성과 강의(lectures) 시스템·trail 육각형 UI·회원가입 모달 통합을 같은 사이클 안에 끝낸다.

- 큰 통합 PR 이후엔 마이크로 픽스(주석/명명/누락 export)들이 따라붙으므로, 끝나면 한 번에 모아 squash 가능 여부 검토.

## 2026-05-16 — 트레일/학습 인프라/강의 시스템 완성 + codex 리뷰 반영

### 커밋

| 작성자 | 추가된 기능 / 작업 |
| --- | --- |
| 이지완 | 준비 작업 |
| 하준호 | 백엔드 라우터·페이지 통합 작업 |
| 하준호 | Merge branch 'main' |
| 하준호 | 백엔드 라우터·페이지 통합 작업 (계속) |
| 하준호 | 단일 모듈 대량 추가 |
| 이지완 | 보강 작업 |
| 하준호 | 콘텐츠 추가 |
| 하준호 | 마이크로 픽스 |
| 하준호 | 단일 모듈 대량 추가 |
| 이지완 | 보강 작업 |
| 하준호 | 대규모 백엔드 통합 |
| 이지완 | Merge PR #1 — 협업 브랜치 통합 |
| 이지완 | 통합 작업 |
| 이지완 | 정리/삭제 |
| 하준호 | 강의 페이지 추가 + 후기 영역 제거 + 11개 페이지 nav 에 강의 링크 일괄 등록 |
| 하준호 | 강의 페이지에 본인 업로드 삭제 버튼 추가 |
| 하준호 | backend uploads/, data/, .env 를 .gitignore 에 추가 |
| 하준호 | 강의 썸네일·조회수·카테고리 기능 추가 |
| 하준호 | 강의 빌드 산출물(dist) 갱신 |
| 하준호 | 후속 정리 |
| 하준호 | Merge origin/main — db.js 충돌 해결 (lectures + surveys + email_auth_codes) |
| 하준호 | trail 육각형 선택 UI + 회원가입 모달 입력창 통합 |
| 하준호 | 정리 |
| 하준호 | 0단계 코딩 학습 인프라 — 서버 catalog + /api/learn API + lesson 페이지 골격 |
| 하준호 | Trail 0 콘텐츠 — 8개 레슨(출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름 |
| 하준호 | Trail 1 콘텐츠 — Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 (14 레슨 / 28 문제) |
| 하준호 | Trail 0 콘텐츠 머지 (8 레슨, 16 문제) |
| 하준호 | Trail 1 콘텐츠 머지 (14 레슨, 28 문제) |
| 하준호 | trail.js Trail 1 Ch2 노드 6개로 확장 + dist 리빌드 |
| 하준호 | codex 리뷰 P1+P2 지적 사항 반영 |
| 이지완 | 추가 보강 |
| 이지완 | 마이크로 픽스 |

### 하이라이트

- 0단계 학습 인프라: 서버 catalog + learn API + lesson 페이지 골격

- Trail 0 콘텐츠: 8개 레슨(출력/변수/자료형/연산자/입출력) + e2e 흐름

- Trail 1 콘텐츠: Ch1 출력 8 + Ch2 입출력 6 = 14 레슨 / 28 문제

- trail.js Trail 1 Ch2 노드 6개 확장 + dist 리빌드

- 강의 페이지(썸네일·조회수·카테고리·본인 업로드 삭제 UI) + 11개 페이지 nav 강의 링크

- 회원가입 모달 입력창 통합 + Trail 육각형 선택 UI

- db.js 머지 충돌 해결 (lectures + surveys + email_auth_codes)

- backend uploads/, data/, .env 를 .gitignore 등록 (보안/저장공간 정리)

- codex review P1+P2 후속 수정 적용

### 메모

"코딩테스트 → 학습" 루프의 학습 측 콘텐츠(Trail) 와 입출력 페이지(강의/회원가입) 가 한 번에 정돈된 날.

### 다음에 할 일 — 구상

- Trail 2~6 콘텐츠를 확장한다 — 함수/재귀/정렬/시뮬레이션/자료구조/알고리즘(코드트레일 카드의 7색 테마 그대로 매핑).

- 문법 학습(C 문법) 모듈을 별도로 만들어 test-problems.js 의 문제를 "교재 예제" 로 재활용하는 구조를 명세화한다.

- Judge0 50회/일 한계를 고려한 배치/캐싱 정책 문서화 — 동일 (코드 해시, 문제 ID) 결과 캐싱 + 호출량 모니터링.

- lesson_attempts 테이블이 무한 누적되지 않도록 retention 정책(최근 N건/사용자) 추가 검토.

- uploads/, data/ 운영 백업 정책 수립 (.gitignore 에 등록된 만큼 별도 관리 필요).

- Playwright e2e 스펙을 늘려 "트레일 진행률 4상태" 와 "레슨 잠금 422/423" 시나리오를 회귀로 잡는다.

- 관리자 페이지(admin.html / analytics.html) 의 권한 분리 — 현재는 라우팅만 존재.

- 한·영 i18n 누락 키 정리 + 영어 카피의 톤 점검.

# 5. 종합 회고

## 관찰

- 작업이 큰 덩어리로 들어오는 패턴 — 2026-05-06, 05-09, 05-15, 05-16 단일 일자에 변경의 대부분이 집중.

- Phase 가 진행될수록 작업의 무게가 "정적 페이지 → Vite 통합 → 백엔드 라우터·DB" 로 이동.

- Trail 0/1 콘텐츠 총 22 레슨 / 44 문제가 한 사이클 안에 정돈되어 첫 학습 루프 검증이 가능한 상태가 됨.

## 앞으로의 과제

- Trail 2~6 콘텐츠 확장 (함수/재귀/정렬/시뮬레이션/자료구조/알고리즘)

- 큰 커밋의 분할(테마/모듈 단위) — PR 리뷰 효율 개선

- 문법 학습 모듈과의 문제 풀 공유 구조 명세화

- Judge0 무료 티어 한계(50 회/일) 를 고려한 배치/캐싱 정책 문서화

- backend uploads/, data/ 의 운영 백업 정책 수립 (.gitignore 에 등록된 만큼 별도 관리 필요)